工 作 周 报 表

| 周期 |  | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-30 ~ 2026-04-03 |  | 岗位 | UE |  |  |
| 本周工作完成情况 | 已完成 | 1.从第三方插件中拆解了一套角色动画生成器，根据不同角色的部位进行自由搭配，可生成上千个角色模型和角色动画，制作了主角和敌人的动画模型，绑定了人物2d骨骼，制作了主角和敌人的模型预制体。 2.制作了玩家攻击动画和敌人攻击动画，为敌人和主角的休息，攻击，移动，眩晕，收击，技能攻击制作了状态机逻辑连线判断，并将其中的逻辑接入热更层。 3.制作了第一个地图1-80波敌人的生成逻辑 3.敌人会在生成后移动到主角附近，并在接触后开始攻击 4.制作了主角子弹的预制体，主角和敌人的碰撞盒子 5.制作了敌人进入主角攻击范围圈后会被主角识别（具体攻击逻辑有bug，下周调试） |  |  |  |
|  | 未完成及原因 |  |  |  |  |
| 本周总结（遇到问题如何解决的及感悟） |  | 1.在用队列容器前，需要先判断是否为空，若为空去调取队列前端，会抛异常（若队列在tick中用到，会出现执行了一次tick后就不再执行的问题） 2.把一组 PNG 图片做成 Unity 可用的序列帧动画步骤：先把把 PNG 放进自己的文件夹，选中这张 PNG，在 Inspector： - Texture Type = Sprite (2D and UI) - Sprite Mode = Multiple - （可选） Pixels Per Unit 按你项目统一标准设 - Apply - 打开 Sprite Editor → Slice ： - 规则网格：选 Grid By Cell Size ，填每帧宽高 - 自动切割：选 Automatic （如果帧之间有明确间隔/透明分隔） - Slice → Apply - 在 Project 里展开这张图，会看到切出来的多个 Sprite 子资源。 - 把这些 Sprite（按顺序多选）拖到 Scene 或 Project： - Unity 会自动生成一个 xxx.anim 动画片段和一个 xxx.controller （Animator Controller）。 - 选中生成的 .anim ： - 设置 Samples （帧率，比如 12/15/24） - 勾 Loop Time （需要循环就勾） - 如果播放顺序不对，回到 Project 按文件名排序（确保 xxx_00, xxx_01… 这种命名），再重新创建一次，或在 Animation 窗口里手动调整帧顺序。 |  |  |  |
| 下周工作计划 |  | 1.继续制作更多敌人和精英怪的预制体 2.做下一个关卡场景布置，区分地图的刷怪规则和建造勾玉的逻辑 3.搭建角色六维属性框架（攻击、生命、攻速、吸血、暴击、暴伤），简单验证角色死亡和杀敌逻辑，方便后续配表接入 4怪物死亡后按配置概率掉落金币、棒棒糖、阴阳鱼碎片、秘籍宝箱，实现掉落物的抛物线弹射与自动拾取 5搭建通用的 Buff 管理器，支持叠加、刷新、互斥等基础规则（减速、眩晕、增伤、回血等） 6主角攻击动作、受击反馈、掉落物拾取等基础动画状态机；战斗命中的基础粒子特效（白盒阶段用简单几何体） |  |  |  |