工 作 周 报 表

| 周期 |  | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-06 ~ 2026-04-10 |  | 岗位 | UE |  |  |
| 本周工作完成情况 | 已完成 | 本周已经完成功夫游戏中的以下功能： 1.角色六维属性框架（攻击、生命、攻速、吸血、暴击、暴伤），包括UI显示，UI交互，六维属性升级 2.金币自动增长，升级加快增长，金币ui显示和实时更新 3.主角和敌人动画的制作，包括移动，攻击，死亡。 4.主角子弹发射，子弹生成，子弹移动，子弹碰撞，子弹销毁。 5.主角和敌人的碰撞逻辑制作，包括主角和敌人的体积碰撞，主角攻击范围检测， 6.伤害系统制作，包括暴击和爆伤的计算，吸血和增加生命的计算，敌人普通和精英怪伤害敌人的计算。 7.伤害飘字的制作，在敌人或主角受伤时头顶会飘伤害数字，并且制作了相应的文字动画。 8.导入了一批跟图标有关的资源，制作了游戏暂停ui，和相关界面，制作了音乐，音效等常见的设置界面开关。 |  |  |  |
|  | 未完成及原因 | 未做完预定计划的精英怪掉落，因为这个需要图片资源和相应的掉落动画。我提前完成了后续的设置功能制作，将预计的掉落功能放到下周 |  |  |  |
| 本周总结（遇到问题如何解决的及感悟） |  | 1.Slider中value可以设置百分比，wholenumber可以设置设否一步到位，不经过中间的移动过程 2.通过将ui设置在角色头顶可以跟随角色移动，不用额外设置血条预制体 3.两个ui直接加间隙通过创建空的组件设置spacing。 4.敌人选择会带动头顶血条旋转，因为血条属于角色的子层级，通过将血条和角色rigidbody设置为同级来解决这个问题 |  |  |  |
| 下周工作计划 |  | 1.完成掉落系统的功能 2.完成Buff系统的功能 3.完成局外经济系统 4.完成局外秘籍系统 5.完成局外段位系统 6.角色属性养成 |  |  |  |