工 作 周 报 表

| 周期 |  | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-15 ~ 2026-06-19 |  | 岗位 | UE |  |  |
| 本周工作完成情况 | 已完成 | 新增： 1制作了阵法场地内特效，在选择三种勾玉后会出现持续的特效并应用相应的属性加成，总共8种阵法对应8种属性和对敌效果。 2连接局外的阵法数据表，包括生命值，攻击力，阵法描述，点击升级按钮会提升相应阵法的数值 3将钻石，金币，磨刀石，淬炼石，兑奖券，黑白勾玉，这几种货币设为全局局外货币，抽奖，升级技能等级，升级都需要消耗。 4增加了阵型升级的最大上限和不同显示 5制作了兵器谱界面和各个兵器的图片显示共20个，玩家可以从角色界面点击兵器切换进来，并且点击兵器界面左下角的返回按钮切换回角色界面。 6增加武器界面的选择和取消逻辑，现在可以点击左上角按钮选择需要的武器到武器背包，点击武器背包的武器可以取消选择 7制作了武器详细界面，在点击图片时会弹出这个界面，然后点击周围空白页面会关闭当前详细界面 8增加了5钟武器的2d贴图，去掉背景并重新命名 9连接武器详情界面的锻造和升星相关逻辑，将锻造石和淬炼石设为全局共用资源 10增加武器抽奖页面，可以使用免费抽取来获取武器，左下角按钮可返回总武器页面 11局内打开武器运动逻辑，修改武器的贴图。 修改： 1修改切换关卡时有时会保留原关卡的问题 2修改了梨花带雨和二重劲技能的图片读取错位问题 3当凑齐三个勾玉构成阵型后，乾天阵的额外糖果获得效果没有显示到玩家每秒棒棒糖获取显示框里，已经加入。 4.修改当玩家死亡重开游戏时，勾玉阵型还保留的问题。 5勾玉阵型里面，钻石不够了，点击升级还可以消耗金币，并且金币能显示负，现已修复。 6如果凑齐离火阵，敌人会每秒收到伤害，但这个伤害不显示伤害飘字，因为代码将飘字合并，设置了上限为同时只能飘12个飘字窗口，限制已经改为不限上限，也不做飘字合并。 7改回敌人头顶血条显示，改回了武器开局显示 8修改了之前伤害飘字合并的逻辑，现在每次伤害都会弹窗，而不会去合并 9修复了杀猪刀飞行时刀头旋转角度不正的问题。 |  |  |  |
|  | 未完成及原因 | 还剩淬炼界面和局内武器数值没连接，数值表连接需要对齐果哥他们设计的表格标准，需要一些时间。 |  |  |  |
| 本周总结（遇到问题如何解决的及感悟） |  | 1垂直布局可以勾选上forceexpand，让其中的子项根据垂直布局组件的长宽去展开 2尽量少的设置公开字段，尤其是字典等容器字段，因为容器如果在外部被修改，出问题了很难查到具体出处，不只是引用不好找，而且外部调用容器时做的规则也不一样，需要每一个地方都看一遍，不好修改。最好在内部暴露set和get函数。 3加载函数少用硬编码，比如rank level等用具体的数字，这样如果跟rank有关的容器容量改变，那么rank不变可能会出现问题，尽量用局部变量定义或者直接去计算，如rank.count去在局部作用域计算 4把局内升级等级从资源管理类迁出来；战斗 UI 升级和玩家初始化都改为用这个状态类，有利于逻辑解耦。 5当出现ui的点击穿透到下一层时，可以检查一下当前打开的ui是否是复用了ui预制体，被复用的预制体需要关闭根组件的canvas和raycaster，不然会出现层级混乱，只需要在最最外面的ui根层设置canvas和raycaster即可。 6value.ToString("0.##")代表小数最多两位，并且如果是整数后为.00则自动省略。 |  |  |  |
| 下周工作计划 |  | 1.继续完成淬炼界面设计和相关淬炼逻辑，将锻造界面的飞刀速度接表 2.将局内武器接表，观察不同的武器运动有何异同 3.做副本界面和相关副本逻辑 4.将局内关卡不同精英怪做区分，检查技能效果是否都有，修改与表中不同的部分 5.做ue5相关代码的改造工作，使得能兼容c# |  |  |  |