工 作 日 报 表

| 日期 | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-12 | 岗位 | UE |  |  |
| 工作完 成情况 | 1.完成角色转向，角色相机震动，受击反馈，扣血的数据计算 2.完成两种怪物生成管理，巫师可以发射子弹，苍蝇可以碰撞 3.对子弹和怪物生命周期进行管理，保证同步生成和销毁 |  |  |  |
| 遇到问题 | 原来的元气骑士游戏被意外改动，恢复花了一些时间 |  |  |  |
| 分析总结 | 1.通过taken和link管理子弹和敌人的生成和销毁时机 2.通过entry来自定义每个模块的加载和结束 3.需要通过读表来加载敌人和玩家数据 |  |  |  |
| 明天计划 | 1继续写玩家的攻击逻辑，和敌人的受击逻辑 2开始写ui 3验证api中ui部分的可行性，找出缺失api |  |  |  |

备注：1、请于每日下班前提交，如遇紧急或外出情况需次日补交。