工 作 日 报 表

| 日期 | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-23 | 岗位 | UE |  |  |
| 工作完 成情况 | 1.完成保存和加载游戏逻辑 2.解决了打包前的编译bug 3.成功打包了微信小游戏 |  |  |  |
| 遇到问题 | 1.小程序打包插件导入后，ilruntime和微信小游戏打包插件中代码引用名有冲突，导致编译失败 通过更改命名空间名解决问题 2.小程序打包时遇到player和editor冲突问题，通过将ilruntime中debug功能去掉得以解决 3.小程序内报错，提示资源引用错误，通过设置首包资源加载方式得以解决 4.pc端功能正常，但手机端缺少功能，之后将通过上log信息去排查问题。 |  |  |  |
| 分析总结 | 1.尽量不改插件源码，引用冲突可以改命名空间名 2.可以通过ai+官方或论坛的方式解决问题 3.打包的问题需要在打包前的文件去解决。 |  |  |  |
| 明天计划 | 1.继续测试功能是否完整并上架，用手机试玩游戏 2.增加虚拟按键适配输入 |  |  |  |

备注：1、请于每日下班前提交，如遇紧急或外出情况需次日补交。