工 作 日 报 表

| 日期 | 汇报人 | 陈展卓 | 部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-31 | 岗位 | UE |  |  |
| 工作完 成情况 | 1. 试玩是功夫游戏到关卡5，解锁了角色皮肤系统，分析皮肤系统功能组成 2. 统一了时间安排，制作和修改时间计划表，将伤害和基础数值等需要计算配表的内容放到后面，等策划和美术资源到位再逐步替换 3. 新开空白工程文件，网上寻找合适的美术资源并导入到工程中，ai生成部分临时场景导入到项目中 4. 学习了linux系统的操作指令，包括查询当前目录，进入指定目录，查看文件格式，权限等等 |  |  |  |
| 遇到问题 |  |  |  |  |
| 分析总结 | 1.是功夫的各部分功能不难理解，但系统之间关联很多，内容多且庞大，做功能之前需要提前想好各个系统间代码的解耦，方便后续维护。 2.可以按照计划表的安排着手开始做，美术素材全用网上的代替，配表部分逻辑可以先不做或用简单数字代替。 |  |  |  |
| 明天计划 | 1接入热更层 2制作主角和怪物动画预制体 3导入场景资源，配置怪物生成地点和制作第一个关卡怪物生成逻辑 4制作主角攻击范围锁定和转向 |  |  |  |

备注：1、请于每日下班前提交，如遇紧急或外出情况需次日补交。