# 工作日报汇总报告

汇报人：陈展卓

部门：技术部

岗位：UE

日报范围：2026-02-27 至 2026-06-30

日报数量：52 份

# 一、总体概述

本阶段工作主要围绕 Unity/C# 热更项目开发、游戏 Demo 移植验证、类“是功夫”项目功能开发、多端打包测试、性能优化与问题排查展开。整体工作经历了从入职学习、框架验证、玩法实现，到项目系统搭建、局内外功能完善、跨平台适配和收尾测试的过程。

从日报内容看，工作重点可分为以下几类：

1. C#、Unity、ILRuntime、UniTask 等技术学习与项目环境熟悉。

2. 热更框架验证与类“元气骑士”Demo 移植开发。

3. 类“是功夫”项目的战斗、技能、UI、养成、配置表、资源和局外系统开发。

4. 微信小游戏、安卓、iOS 等平台打包、真机调试和兼容性处理。

5. 性能优化、资源优化、异步时序问题、UI 层级问题、配置表读写和工程规范问题沉淀。

# 二、按类型汇总

## 1. 技术学习与环境熟悉

初期主要完成入职、开发环境和基础技术栈熟悉，包括 Unity 引擎、C# 语法、ILRuntime 热更、UniTask 异步、协程、项目调试流程等内容。

主要工作包括：

• 完成入职报到、合同签署、刷脸录入、开发软件和引擎安装。

• 学习 C# 基础语法、数据类型、引用类型、委托、强制转换、类与函数组织方式，并与 C++/UE C++ 进行对比。

• 学习协程、异步、UniTask 的使用差异，理解 await、Forget、CancellationToken、CancellationTokenSource 等异步生命周期管理方式。

• 熟悉 Unity UI、摄像机、动画、碰撞、预制体、场景、Canvas、Raycaster、Sorting Group 等功能。

• 学习 Git/Fork 的暂存、冲突处理、merge/rebase 差异，以及 Linux 常用命令。

阶段成果：

• 能够在热更项目中完成基本调试和功能接入。

• 对 C#、Unity、ILRuntime、UniTask 的常见开发方式形成初步掌握。

• 初步建立了从问题定位、断点调试、资料查询到功能验证的工作流程。

## 2. 热更框架验证与 Demo 移植

3 月上旬至中旬，重点围绕热更框架适用性验证和游戏 Demo 移植展开，先后参考俄罗斯方块、类“元气骑士”等 Demo，验证 API 层、业务层分离、数据表读取、实体生命周期、输入和摄像机逻辑等内容。

主要工作包括：

• 阅读并理解方块跳动、俄罗斯方块 Demo，掌握 ILRuntime 与游戏逻辑分文件编写思路。

• 增加俄罗斯方块点击交换、存储方块等功能，并修复部分逻辑问题。

• 筛选多款可用于移植验证的游戏 Demo，最终围绕类“元气骑士”进行框架验证。

• 完成角色生成、输入绑定、摄像机跟随、场景布置、怪物阵型生成、敌人跟随玩家、怪物子弹、怪物销毁等功能。

• 接入怪物 Json 配表，处理怪物生成时间、速度、子弹、阵型等数据驱动逻辑。

• 实现玩家攻击、敌人受击、生命管理、伤害数字、屏幕抖动、游戏结束和重启逻辑。

• 逐步替换原生 Unity 调用为项目 API，补充 UI、实体子节点、容器等 API 使用经验。

阶段成果：

• 完成类“元气骑士”Demo 的主要玩法闭环。

• 完成 PC 端功能验证，并成功打包为微信小游戏和手机真机测试。

• 通过 Demo 移植发现并验证了项目 API、热更结构、资源加载、UI 获取、实体生命周期等方面的可用性和缺失点。

## 3. 类“是功夫”项目分析与战斗系统开发

3 月下旬至 4 月，工作重心转向类“是功夫”项目。前期先进行玩法拆解、系统分析和开发排期，随后进入战斗逻辑、角色、敌人、技能、UI、数值、掉落和配置表等系统开发。

主要工作包括：

• 试玩并拆解“是功夫”核心循环，从短期、中期、长期角度分析游戏目标、成长线和系统模块。

• 制作开发文档和时间计划表，拆分战斗、技能、UI、养成、资源、配置表等开发任务。

• 新建工程，导入场景和临时美术资源，接入热更层并搭建初始代码结构。

• 制作玩家、敌人、精英怪、Boss、波次和关卡 Json 配表。

• 实现玩家攻击范围检测、攻击朝向、子弹发射、敌人受击、敌人死亡、伤害飘字、金币增长、血条显示等战斗功能。

• 实现主角 6 维属性：生命、攻击力、暴击、爆伤、吸血、攻速，并接入局内升级按钮和数值变化。

• 制作敌人掉落宝箱、技能 3 选 1、技能图标、技能升级和技能栏显示。

• 实现多种技能逻辑，包括小李飞刀、金钟罩、炼体心法、排山倒海、还我漂漂拳、葵花点穴手、火云掌、七伤拳、回春心法、气盾心法等。

• 制作武器系统，包括杀猪刀、烤鸡翅膀、穿云箭等武器飞行、旋转、弹射、伤害和命中逻辑。

• 对武器目标预测、敌人移动、子弹删除、命中时机等逻辑进行修正。

阶段成果：

• 完成项目从玩法拆解到核心战斗闭环的搭建。

• 实现战斗内角色、敌人、技能、掉落、武器、金币、血条、伤害数字等主要功能。

• 初步完成可运行、可测试、可打包的局内玩法版本。

## 4. UI 与交互系统开发

日报中 UI 相关内容占比较高，覆盖战斗界面、设置界面、技能界面、练功房、秘籍、勾玉、阵法、兵器、淬炼、奖励弹窗、属性详情等多个模块。

主要工作包括：

• 制作战斗主界面、生命和属性显示、金币显示、技能栏、设置按钮和设置界面。

• 调整 UI 分辨率适配，重点适配手机端 750x1650 等竖屏比例。

• 制作通用弹窗 UI、属性详情界面、空白区域关闭弹窗逻辑。

• 制作大厅开始界面、底部菜单栏、界面切换按钮和局外练功房界面。

• 制作秘籍界面、技能说明 UI、技能选择背包、淘秘籍界面、单抽与非单抽逻辑。

• 制作勾玉界面、勾玉升级、勾玉 4 维属性、局内勾玉初始属性应用。

• 制作阵法系统 UI，包含 8 种阵法、阵法升级、阵法特效和属性加成。

• 制作兵器谱界面、武器选择背包、武器详情界面、淬炼界面、词条锁定、词条随机和奖励获取界面。

• 多次修复 UI 点击穿透、Raycaster 缺失、Canvas 层级混乱、图片按钮点不到、渲染层级遮挡、文字和图片显示异常等问题。

阶段成果：

• 完成局内战斗 UI 和局外养成 UI 的主要框架。

• 积累了 Canvas、Raycaster、Image、Button、UILayout、空白点击关闭、UI 层级管理等问题的处理经验。

• 通过通用 UI 预制体减少了后续相似界面制作成本。

## 5. 配置表、资源与热更接入

项目大量功能依赖配置表和热更层，日报中多次围绕 Json/TE 表格、资源路径、热更 DLL、技能枚举、读表错位等问题进行处理。

主要工作包括：

• 制作并读取敌人、玩家、波次、技能、金币、勾玉、阵法、兵器、词条等配置表。

• 修复 6 维属性读取行错位、角色界面读表错误、战斗内读取错文件等问题。

• 优化表格资源加载方式，从界面切换时加载改为启动阶段统一加载。

• 将技能、勾玉等逻辑从字符串索引改为 enum 枚举管理，减少名称修改导致的资源和逻辑查找错误。

• 处理 TE 表格更新后热更层未及时感知的问题。

• 修改部分未使用热更层 API、直接操作对象的代码。

• 检查并删除 UnityEditor 非法引用，修复 meta 文件 GUID 错误和资源引用问题。

阶段成果：

• 多个系统实现了配置驱动，包括敌人、技能、勾玉、阵法、兵器、词条等。

• 对热更层、配置表、资源路径、DLL 更新和工程配置之间的关系有了更明确的处理经验。

• 提升了代码可维护性，减少硬编码和字符串查找带来的风险。

## 6. 多端打包与真机调试

从 3 月下旬开始，持续进行微信小游戏、安卓、iOS 等平台打包和调试。期间处理了插件冲突、包体过大、资源加载、网络连接、平台 API 差异等问题。

主要工作包括：

• 成功打包类“元气骑士”Demo 为微信小游戏，并完成手机真机调试。

• 处理微信小游戏打包插件与 ILRuntime 引用名冲突、Player/Editor 冲突、首包资源加载错误等问题。

• 处理手机真机调试中的 IP 配置、HTTP 访问权限、USB 网络共享、服务器缓存和端口占用问题。

• 完成安卓平台打包和测试，解决 PlayerAndEditor、Json 文件损坏、DLL 未更新等问题。

• 尝试 iOS 平台打包，处理 iOS 不支持 GetAllocatedBytesForCurrentThread、资源缺失、ILRuntime Hotfix 脚本未挂载等问题。

• 下载并尝试微信小游戏打包工具，评估通过 Web 转微信小游戏的方式解决兼容问题。

• 后期继续围绕 Unity/团结引擎打包插件、UnityEditor 引用、WX-WASM-SDK meta 文件、资源缺失等问题进行修复。

阶段成果：

• 完成微信小游戏、安卓、iOS 平台的打包测试经验积累。

• 建立了打包问题排查思路：先定位 failure/fail 关键错误，再从引擎配置、插件冲突、脚本挂载、资源路径、平台 API 兼容等方面逐项排查。

• 对移动端资源加载、包体控制、缓存清理和真机连接流程有了较完整的实践经验。

## 7. 性能优化与工程规范

随着项目功能增多，日报后期持续关注移动端性能、资源占用、GC、渲染、动画、碰撞、异步时序和代码维护性。

主要工作包括：

• 优化循环中的 GC 开销，减少每帧 new 对象、临时数组和不必要的内存分配。

• 将部分碰撞检测改为距离检测，降低 2D 游戏中复杂碰撞系统带来的性能压力。

• 将骨骼动画转换为帧动画，提升大量敌人场景下的性能表现。

• 测试微信小游戏、安卓、iOS 平台在不同敌人数量下的性能瓶颈。

• 优化图片资源，压缩过大的秘籍图标，并考虑 SpriteAtlas 管理。

• 移除或统一 Shader，控制 DrawCall、Overdraw、贴图尺寸、粒子数量、UI 叠层等。

• 对敌人预制体预热、实体注册、运动批处理、视觉状态批处理、对象回收等流程进行总结。

• 给热更层十多个文件增加注释，删除冗余调试代码，封装必要函数。

• 修复 gitignore 忽略过多导致资源无法同步、meta 文件损坏导致引用丢失等工程问题。

阶段成果：

• 掌握了 Unity 移动端常见性能优化方向：GC、DrawCall、Overdraw、Shader、贴图、动画、碰撞、批处理和对象回收。

• 对热更项目中的代码结构、注释、封装、枚举管理、资源同步和 Git 配置有了更清晰的规范意识。

# 三、主要问题与处理经验

## 1. 异步与热更环境问题

多次遇到 await、Forget、TryWait、out 参数、局部引用跨 await 丢失、ILRuntime Debug 模式时序错乱等问题。

处理经验：

• 关键异步流程尽量集中到一个函数中，用 await 明确顺序。

• TryWait 等等待结果需要判断返回值，失败时及时 return，避免退出游戏时卡死。

• 热更/ILRuntime 环境中尽量少依赖 out 参数跨 await 传值，可改为 return 对象或数组。

• 局部引用对象跨 await 后可能失效，重要字段应提前取出或减少跨异步作用域传递。

• Debug 和 Release 模式可能存在时序差异，需要分别验证。

## 2. UI 层级与点击问题

多次遇到按钮无法点击、点击穿透、空白关闭不生效、Canvas 层级混乱、UI 显示错位等问题。

处理经验：

• Button 需要 Image 或可射线检测组件配合，单独 Button 不一定能触发点击。

• 最外层页面可使用透明 Image + Button + Raycaster 实现空白点击关闭。

• UI 预制体根节点是否需要 Canvas/Raycaster，要结合统一 UI Layer 管理方式决定，避免多层 Canvas 导致层级混乱。

• 复用 UI 预制体时，需要注意根组件 Canvas 和 Raycaster，否则容易出现点击穿透或层级异常。

• 只修改场景中的 UI 不修改预制体，可能导致运行时不生效。

## 3. 打包与平台兼容问题

打包过程中遇到插件冲突、UnityEditor 引用、meta GUID 错误、包体过大、缓存未清、资源加载失败、平台 API 不支持等问题。

处理经验：

• 打包前检查本地服务器、缓存、DLL 更新、场景勾选、热更脚本挂载和资源路径。

• 非 Editor 文件夹下不能引用 UnityEditor.dll。

• meta 文件 GUID 异常可通过删除后让编辑器重新生成来修复。

• 平台不支持的 API 需要做条件编译或平台隔离。

• 微信小游戏首包限制可通过资源外置和动态加载方式缓解。

## 4. 配置表和资源管理问题

配置表字段名、类型、路径、资源名、占位符、颜色标记等都曾导致读取或显示问题。

处理经验：

• 表格字段名和代码字段名尽量保持一致，类型需要严格匹配。

• 对技能、勾玉、阵法等系统使用 enum 统一管理，减少字符串硬编码。

• 表格更新后要确保热更层读取到最新资源。

• 图片资源过大容易导致内存碎片和显示丢失，需要压缩或打包 SpriteAtlas。

• 资源路径和图标命名应与配置表规则保持一致。

# 四、阶段成果总结

本阶段完成的主要成果如下：

• 完成 C#、Unity、ILRuntime、UniTask、热更框架和项目 API 的基础学习与实践。

• 完成类“元气骑士”Demo 的移植验证，并成功进行微信小游戏和手机真机测试。

• 完成类“是功夫”项目核心战斗闭环，包括玩家、敌人、攻击、伤害、血条、金币、掉落、技能和武器系统。

• 完成多套局内外 UI，包括大厅、练功房、属性详情、秘籍、淘秘籍、勾玉、阵法、兵器、淬炼、奖励弹窗等。

• 接入多类配置表和资源管理逻辑，推动系统从硬编码向配置驱动转变。

• 完成微信小游戏、安卓、iOS 等平台打包测试和多类兼容性问题处理。

• 对性能优化、资源优化、异步时序、UI 层级、打包流程和工程规范形成较系统的经验沉淀。

• 后期完成多处 Bug 修复、代码注释、冗余逻辑清理、关卡切换、退出局内、第二和第三关卡背景及配置接入等收尾工作。

# 五、后续建议

1. 继续完善剩余技能、武器、关卡和局外养成系统的功能完整性测试。

2. 建议整理一份固定的打包检查清单，覆盖服务器、缓存、DLL、场景、热更脚本、资源路径、平台 API、UnityEditor 引用等项目。

3. 建议对 UI 预制体规范进行统一，包括 Canvas、Raycaster、Image、Button、空白关闭、层级和分辨率适配规则。

4. 建议继续推进配置表字段规范、枚举管理和资源命名规则，减少后续读表和路径错误。

5. 建议针对移动端建立性能基准测试，包括不同敌人数量、技能特效数量、UI 层级、贴图大小、DrawCall 和内存占用。

6. 建议继续清理热更层代码中的硬编码、重复逻辑和跨 await 的高风险写法，提高后续维护稳定性。